Documento Técnico-Funcional

Plan de Implementación del Módulo Lost & Found

Rol Usuario de la Comunidad — Versión PWA

SafeCampus PUCP

# 1. Introducción

Este documento especifica, a nivel técnico-funcional, la extensión del módulo Lost & Found de SafeCampus PUCP hacia el rol Usuario de la comunidad sobre la aplicación web progresiva (PWA) propuesta. El módulo ya se encuentra implementado para los roles de operación , supervisor y administrador) en el Frontend Web Operativo; el presente alcance consiste en habilitar, en la superficie comunitaria, las capacidades de autoservicio que el modelo de roles reserva al miembro de la comunidad.

El propósito es servir como base directa para el inicio de la codificación: detalla las funcionalidades, los flujos paso a paso, los contratos de API que la PWA consumirá, las validaciones, los estados visibles, las vistas y las consideraciones propias de una PWA. No describe el código existente; en su lugar, define con precisión el comportamiento esperado del cliente comunitario y su interacción con el backend ya disponible.

# 2. Arquitectura y línea base tecnológica de la PWA

Esta sección sitúa la superficie comunitaria dentro de la arquitectura de SafeCampus y fija la línea base técnica con la que debe implementarse, conforme a los estándares del proyecto.

## 2.1. Posición en la arquitectura

La experiencia comunitaria reside en el contenedor Frontend Comunidad, una interfaz web/PWA destinada a que la comunidad registre y consulte casos y use los módulos comunitarios. Este contenedor consume los servicios del API Backend SafeCampus (Python + FastAPI), que aplica la lógica de negocio y persiste en la Base de Datos Operacional (PostgreSQL + PostGIS). El Servicio de Autenticación y Autorización (SSO + RBAC) valida identidad y permisos, y el Servicio de Notificaciones entrega push/in-app/email. El motor de matching opera de forma asíncrona dentro del backend.

Implicancia para el rol comunidad: la PWA es un cliente que orquesta vistas y consumo de API; no contiene lógica de negocio crítica. Toda decisión de autorización, transición de estado y matching se resuelve en el backend, que es la fuente de verdad.

Tabla 2. Reglas normativas aplicables al frontend web/PWA.

# 3. Alcance funcional del rol Usuario de la comunidad

El Usuario de la comunidad (estudiantes, docentes y personal administrativo PUCP) es el actor principal del módulo. La siguiente matriz consolida las funcionalidades habilitadas para el rol; cada una se detalla como flujo en la Sección 4.

## 3.1. Matriz de funcionalidades

| Funcionalidad | Acción | Condiciones |
| --- | --- | --- |
| Registrar caso | Crear caso PERDIDO o ENCONTRADO con todos los metadatos requeridos. | Sesión activa; formulario completado y validado. |
| Consultar feed comunitario | Ver listado de casos activos con filtros básicos. | Sesión activa. |
| Buscar objetos | Usar búsqueda avanzada con filtros y texto libre. | Sesión activa. |
| Ver detalle de caso | Consultar información pública de cualquier caso activo. | Sesión activa; solo campos públicos. |
| Ver detalle de caso propio | Consultar información completa de sus propios casos. | Sesión activa; solo casos donde es reportante. |
| Participar en chat comunitario | Publicar y responder comentarios en hilos de casos activos. | Caso en estado ABIERTO o EN_REVISION. |
| Confirmar/descartar match | Aceptar o rechazar coincidencias sugeridas por el motor de matching. | Solo matches sugeridos en sus propios casos. |
| Coordinar entrega | Comunicarse con el operador para coordinar la devolución. | Caso en estado CONFIRMADO; solo casos propios. |
| Cancelar caso propio | Cerrar voluntariamente un caso propio ya no relevante. | Caso no debe estar en CERRADO. |
| Gestionar participación en hilos | Activar/desactivar notificaciones de hilos específicos. | Debe ser participante del hilo. |
| Consultar historial de casos propios | Ver todos sus casos pasados y actuales con historial. | Sesión activa. |
| Eliminar comentario propio | Eliminar un comentario propio dentro de los primeros 5 minutos. | Dentro de la ventana temporal. |

Tabla 3. Matriz de funcionalidades del Usuario de la comunidad en Lost & Found.

## 3.2. Mapeo a requerimientos funcionales (RF-LF)

| RF | Requerimiento | Funcionalidad PWA asociada |
| --- | --- | --- |
| RF-LF-01 | Registro de caso perdido o encontrado. | Registrar caso (4.2). |
| RF-LF-02 | Captura de metadatos del objeto. | Registrar caso (4.2). |
| RF-LF-03 | Registro de evidencia fotográfica. | Registrar caso (4.2). |
| RF-LF-04 | Validación de datos mínimos. | Validaciones de registro (4.2 / 7). |
| RF-LF-05 | Asignación de identificador único. | Confirmación de registro (4.2). |
| RF-LF-06 | Confirmación de registro al usuario. | Confirmación de registro (4.2). |
| RF-LF-07 | Búsqueda por filtros y palabras clave. | Feed y búsqueda (4.3). |
| RF-LF-08 | Listado de resultados de búsqueda. | Feed y búsqueda (4.3). |
| RF-LF-09 | Consulta de detalle del caso. | Detalle de caso (4.4). |
| RF-LF-10 | Notificación de ausencia de coincidencias. | Búsqueda — estado vacío (4.3). |
| RF-LF-11 | Actualización de estado del caso. | Confirmar match / cancelar (4.5, 4.10). |
| RF-LF-12 | Cierre con motivo registrado. | Cancelación de caso propio (4.10). |
| RF-LF-13 | Bloqueo de cierre sobre casos cerrados. | Reglas de estado (4.10 / 5). |
| RF-LF-14 | Conservación de trazabilidad. | Historial de casos propios (4.9). |

Tabla 4. Trazabilidad entre RF-LF y funcionalidades de la PWA comunitaria.

## 3.3. Estados visibles y transiciones disparables por el rol

El rol comunidad observa el ciclo de vida del caso pero solo puede disparar un subconjunto de transiciones; el resto las ejecutan el operador o el sistema. La PWA debe habilitar acciones únicamente cuando el estado y la propiedad del caso lo permitan.

| Estado origen | Estado destino | ¿Lo dispara el rol comunidad? | Cómo en la PWA |
| --- | --- | --- | --- |
| — | ABIERTO | Sí (al registrar). | Envío del formulario de registro. |
| EN_REVISION | CONFIRMADO | Sí. | Botón 'Confirmar coincidencia' en panel de match. |
| EN_REVISION | ABIERTO | Sí. | Botón 'Descartar coincidencia'. |
| ABIERTO | CERRADO | Sí (cancelación propia). | Acción 'Cancelar mi caso' con motivo. |
| ABIERTO/CONFIRMADO | EN_CUSTODIA | No (operador). | Solo visualización del estado. |
| CONFIRMADO/EN_CUSTODIA | DEVUELTO | No (operador). | Solo visualización; coordina entrega. |
| EN_CUSTODIA | DESCARTADO | No (sistema). | Solo visualización. |

Tabla 5. Transiciones que el rol comunidad puede o no disparar desde la PWA.

# 4. Especificación funcional detallada (flujos)

Esta sección define, para cada funcionalidad del rol, el flujo principal paso a paso, los flujos alternos y de excepción, las precondiciones y postcondiciones, y los endpoints que la PWA invoca. Es el insumo directo para construir vistas, hooks y la capa de servicio.

## 4.2. Registro de caso (PERDIDO / ENCONTRADO)

Propósito. Registrar un objeto perdido o encontrado con metadatos y evidencia fotográfica (RF-LF-01 a RF-LF-06). Es el flujo de mayor frecuencia para el rol.

Precondición. Usuario autenticado con rol comunidad.

- El usuario abre 'Registrar caso' desde el feed o el menú.

- Selecciona el tipo: PERDIDO o ENCONTRADO. La selección determina los campos contextuales (para ENCONTRADO puede solicitarse el punto de custodia temporal).

- Completa la ficha: categoría (del catálogo), descripción, lugar de referencia, fecha del evento y fotografía. Opcionalmente subcategoría, color, marca, hora aproximada, etiquetas y hasta 3 fotos adicionales.

- La PWA valida en cliente (campos obligatorios, longitudes, formato y tamaño de imagen) y muestra errores inline antes de permitir el envío.

- Al enviar, la PWA invoca la creación del caso. El backend valida nuevamente, genera el registro en estado ABIERTO y asigna el código único con formato LF-YYYYMMDD-XXXXX.

- La PWA muestra confirmación con el código asignado y enlace al detalle. El usuario recibe notificación push + in-app de caso creado.

- De forma asíncrona, el motor de matching evalúa el caso contra los activos del tipo complementario; si surge una coincidencia, llegará una notificación posterior (ver 4.5).

- Validación fallida (datos mínimos o imagen): la PWA solicita corregir antes de reenviar; el backend rechaza con mensaje legible si la validación de servidor falla.

- Pérdida de conectividad durante el envío: la PWA conserva el borrador del formulario y permite reintentar sin volver a capturar los datos.

Postcondición. Caso registrado en estado ABIERTO, visible en el feed y disponible para matching.

Endpoints consumidos. POST /api/v1/lost-found/casos (crea el caso; body con tipo_caso, categoria_id, descripcion, lugar_referencia, fecha_evento y foto); POST /api/v1/lost-found/casos/{id}/fotos (fotos adicionales, máximo 3; requiere caso ABIERTO y ser el reportante).

## 4.3. Feed comunitario y búsqueda

Propósito. Permitir localizar casos mediante navegación del feed y búsqueda por filtros y texto libre (RF-LF-07, RF-LF-08, RF-LF-10).

- La PWA carga el feed: lista paginada de casos en ABIERTO y EN_REVISION, ordenada por fecha de creación descendente, con scroll infinito (paginación por cursor sobre fecha_creacion).

- Cada tarjeta muestra foto principal, categoría, descripción truncada (primeros 120 caracteres), lugar, fecha y badge de estado.

- El usuario aplica filtros combinables: texto libre, categoría, tipo de caso, lugar, rango de fechas y, opcionalmente, color o proximidad geográfica.

- La PWA invoca el endpoint de búsqueda con los filtros como query params y refresca los resultados manteniendo la paginación por cursor.

- El usuario abre cualquier resultado para ver su detalle (4.4).

- Sin coincidencias: la PWA muestra un estado vacío informativo y sugiere ampliar los criterios de búsqueda (RF-LF-10).

- Búsqueda por texto libre: los resultados pueden ordenarse por relevancia (rank de full-text) además de por fecha.

Filtros disponibles (alineados al endpoint de búsqueda):

| Filtro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Texto libre (q) | texto | Búsqueda full-text sobre descripción, subcategoría y etiquetas (diccionario español). |
| Categoría | UUID | Filtro exacto por categoría del catálogo. |
| Tipo de caso | ENUM | PERDIDO o ENCONTRADO. |
| Lugar | texto | Coincidencia parcial sobre el lugar de referencia. |
| Fecha desde / hasta | fecha | Rango sobre la fecha del evento. |
| Estado | ENUM | Por defecto ABIERTO y EN_REVISION. |
| Radio geográfico | punto + radio | Proximidad espacial cuando hay geolocalización. |
| Color | texto | Filtro opcional por color predominante. |

Tabla 6. Filtros de búsqueda disponibles para la PWA.

Endpoint consumido. GET /api/v1/lost-found/casos — listado y búsqueda; acepta los filtros como query params; responde lista paginada (cursor) con campos públicos. Sin filtros, retorna el feed por defecto.

## 4.4. Consulta de detalle del caso

Propósito. Mostrar el detalle de un caso para evaluar coincidencias y dar seguimiento (RF-LF-09). El nivel de detalle depende de si el usuario es o no el reportante.

- Código del caso, tipo, categoría, descripción, fotografía(s), lugar, fecha, estado actual y fecha de creación.

- Nombre del reportante limitado por privacidad (primer nombre e inicial del apellido).

- Resumen del hilo y acceso al chat comunitario (si el caso está ABIERTO o EN_REVISION).

- Historial de transiciones del propio caso y estado vigente.

- Panel de coincidencias sugeridas (matches) cuando existan, para confirmar o descartar (4.5).

- Acciones de seguimiento: coordinar entrega (si CONFIRMADO) y cancelar caso (4.10).

Importante. La PWA no debe exponer información operativa interna (notas del operador, datos extendidos del reportante de otros casos, logística de custodia). El backend filtra por permisos del rol; la PWA respeta esa segmentación en la UI.

Endpoint consumido. GET /api/v1/lost-found/casos/{id} — detalle del caso; el backend devuelve los campos según el rol y la propiedad del caso.

## 4.5. Coincidencias del motor de matching: confirmar o descartar

Propósito. Permitir que el reportante revise las coincidencias que el motor sugiere para sus casos y confirme o descarte la que corresponda (RF-LF-11). Es el flujo que materializa la recuperación del objeto.

Contexto. El motor opera de forma asíncrona: evalúa al crearse un caso y, periódicamente, los casos abiertos sin match. Calcula un score ponderado y, cuando supera el umbral (0.55), genera una sugerencia y notifica al reportante del caso PERDIDO.

- El usuario recibe una notificación push + in-app + email de 'Match sugerido' con la foto y descripción del caso complementario.

- Abre el caso propio y ve el panel de coincidencias, ordenadas por score descendente; cada coincidencia muestra el objeto sugerido y un indicador de afinidad.

- Revisa la sugerencia y decide: Confirmar o Descartar.

- Si confirma: ambos casos transicionan a CONFIRMADO, las demás coincidencias del caso se marcan como descartadas automáticamente, y se notifica al operador para coordinar la entrega.

- Si descarta: el match se marca como rechazado, el caso continúa en su estado previo y permanece elegible para nuevas sugerencias.

- Solo se puede confirmar una coincidencia a la vez por caso.

- Si el match confirmado no prospera (no se concreta la entrega), el caso puede regresar a ABIERTO y las coincidencias previas vuelven a sugerirse.

- La PWA solo permite confirmar/descartar matches de casos donde el usuario es el reportante.

Criterios de matching (referencia, calculados en backend): categoría (0.25), similitud textual TF-IDF (0.30), proximidad geográfica (0.20), proximidad temporal (0.15) y metadatos coincidentes (0.10). La PWA no recalcula el score; consume el resultado y su desglose para presentarlo.

Endpoints consumidos (panel de match). Listado de coincidencias del caso y PATCH /api/v1/lost-found/casos/{id}/estado para la transición EN_REVISION → CONFIRMADO (confirmar) o EN_REVISION → ABIERTO (descartar), con el motivo correspondiente. Cada cambio queda en el historial del caso.

## 4.6. Coordinación de la entrega

Propósito. Permitir al reportante coordinar con el operador la devolución del objeto una vez confirmada la coincidencia.

Precondición. Caso propio en estado CONFIRMADO.

- Tras confirmar el match, la PWA muestra en el detalle un bloque de coordinación de entrega con el estado CONFIRMADO y las indicaciones para acercarse al punto de custodia.

- El usuario se comunica con el operador a través del canal habilitado (chat del caso o instrucciones provistas) para acordar lugar y momento de la entrega.

- El operador verifica identidad y registra la devolución desde su superficie; el caso transiciona a DEVUELTO (y luego a CERRADO automáticamente).

- La PWA refleja el cambio de estado y el usuario recibe notificación de objeto devuelto.

Nota. La verificación de identidad, el registro de devolución y la transición a DEVUELTO son acciones del operador; la PWA del rol comunidad solo coordina y visualiza el avance.

## 4.7. Chat comunitario por publicación

Propósito. Permitir conversación pública asociada a cada caso para aportar pistas, coordinar y dar contexto.

- Publicar comentarios y responder a comentarios existentes (hilos con respuestas anidadas).

- Eliminar un comentario propio dentro de los primeros 5 minutos (borrado lógico).

- Activar/desactivar notificaciones del hilo y marcar la última lectura.

- RN-CHAT-01: solo se comenta en casos ABIERTO o EN_REVISION; los demás estados son de solo lectura.

- RN-CHAT-02: el reportante puede eliminar sus comentarios dentro de los primeros 5 minutos.

- RN-CHAT-03: los mensajes de operador/supervisor se muestran con un distintivo visual de autoridad.

- RN-CHAT-04: máximo 200 mensajes raíz por caso; superado el límite, solo se permiten respuestas a mensajes existentes.

- El usuario abre el detalle de un caso activo y ve el hilo paginado (cursor por fecha de creación) con el conteo de respuestas por mensaje raíz.

- Publica un comentario o responde a uno existente; al hacerlo, queda registrado automáticamente como participante del hilo.

- Recibe notificaciones de nuevos comentarios si mantiene activa su participación.

Endpoints consumidos. GET /api/v1/lost-found/casos/{id}/comentarios (lista paginada); POST /api/v1/lost-found/casos/{id}/comentarios (publicar; body con contenido y parent_id opcional; el caso debe estar ABIERTO o EN_REVISION); PATCH /api/v1/lost-found/casos/{id}/participacion (preferencias de participación: notificaciones_activas y última lectura).

## 4.8. Notificaciones y gestión de participación

Propósito. Mantener al usuario informado sobre la evolución de sus casos y de los hilos donde participa.

Eventos notificables relevantes para el rol comunidad (entregados por el Servicio de Notificaciones):

| Evento | Cuándo llega | Canal(es) |
| --- | --- | --- |
| Caso registrado | Tras registrar exitosamente un caso. | Push + In-App |
| Match sugerido | El motor detecta una coincidencia ≥ umbral en un caso propio. | Push + In-App + Email |
| Match confirmado | Se confirma una coincidencia del caso. | Push + In-App |
| Match descartado | Se descarta una coincidencia (informativo). | In-App |
| Objeto en custodia | El operador registra la recepción física (si hay match). | Push + In-App |
| Objeto devuelto | Se registra la devolución del objeto. | Push + In-App + Email |
| Caso cerrado | El caso se cierra por cualquier motivo. | Push + In-App |
| Nuevo comentario en chat | Un usuario publica en un hilo donde participa. | Push + In-App |

Tabla 7. Eventos notificables que recibe el Usuario de la comunidad.

- El match sugerido se entrega por múltiples canales por ser el evento más crítico; debe destacarse en la PWA.

- Las notificaciones de chat llegan solo a quienes ya participaron en el hilo, no a toda la comunidad.

- La PWA permite al usuario silenciar las notificaciones de un hilo concreto sin afectar las de sus casos.

## 4.9. Historial de casos propios

Propósito. Permitir al usuario consultar todos sus casos —activos y cerrados— y su trazabilidad (RF-LF-14).

- El usuario abre 'Mis casos'.

- La PWA lista los casos donde es reportante, con estado vigente, código, tipo y fecha; permite filtrar por estado.

- Al abrir un caso propio, ve el detalle completo y el historial de transiciones (estado anterior, estado nuevo, acción y marca temporal).

Nota. Los casos cerrados se retiran del feed activo pero permanecen consultables en el historial del usuario.

Endpoint consumido. GET /api/v1/lost-found/casos filtrando por el usuario reportante y, para el detalle, GET /api/v1/lost-found/casos/{id} con historial.

## 4.10. Cancelación de caso propio

Propósito. Permitir al usuario cerrar voluntariamente un caso propio que ya no es relevante (RF-LF-11, RF-LF-12).

Precondición. Caso propio en estado distinto de CERRADO.

- El usuario abre el detalle de su caso y elige 'Cancelar mi caso'.

- La PWA solicita confirmación y un motivo; el motivo de cierre asociado es CANCELACION_USUARIO.

- El backend transiciona el caso a CERRADO, registra el motivo y la observación, y lo retira del feed activo.

- La PWA confirma el cierre; el usuario recibe notificación de caso cerrado.

- Caso ya cerrado: la PWA deshabilita la acción y el backend impide cualquier cierre adicional (RF-LF-13).

Endpoint consumido. PATCH /api/v1/lost-found/casos/{id}/estado con destino CERRADO, motivo_cierre = CANCELACION_USUARIO y observaciones; genera registro en el historial.

# 5. Contratos de API consumidos por la PWA

Todos los endpoints pertenecen al grupo /api/v1/lost-found/, están documentados con OpenAPI, requieren HTTPS y autenticación. La PWA los consume desde su capa de servicio tipada. El resumen siguiente lista los endpoints que la superficie comunitaria utiliza; el backend aplica el control de acceso por rol y por acción.

Manejo de errores. Toda respuesta de error incluye código, mensaje legible y detalle opcional. La PWA debe mapear estos a estados de UI (validación, no autorizado, no encontrado, conflicto de estado) y mostrar mensajes claros, conservando datos del formulario cuando corresponda.

# 6. Modelo de datos relevante para la PWA

## 6.2. Catálogo de categorías

La PWA presenta el catálogo normalizado de diez categorías (la marca de 'perecible' afecta los plazos de custodia gestionados por el operador, no acciones del rol comunidad):

| ID | Categoría | Perecible | Ejemplos |
| --- | --- | --- | --- |
| CAT-01 | Electrónicos | No | Laptop, celular, cargador, audífonos, USB. |
| CAT-02 | Documentos e identificaciones | No | Carnet PUCP, DNI, tarjeta de biblioteca. |
| CAT-03 | Ropa y accesorios personales | No | Casaca, mochila, gorra, lentes, paraguas. |
| CAT-04 | Útiles académicos | No | Cuaderno, calculadora, libro, estuche. |
| CAT-05 | Llaves y tarjetas de acceso | No | Llavero, llave de casillero, tarjeta de acceso. |
| CAT-06 | Billeteras y efectos personales | No | Billetera, monedero, anillo, agenda. |
| CAT-07 | Alimentos y bebidas | Sí | Lonchera, botella, tomatodo, termo. |
| CAT-08 | Deportivos | No | Pelota, raqueta, zapatillas, toalla. |
| CAT-09 | Instrumentos musicales | No | Guitarra, flauta, ukulele, afinador. |
| CAT-10 | Otros | No | Objetos no clasificables en lo anterior. |

Tabla 10. Catálogo de categorías mostrado en la PWA.

## 6.3. Estados del caso

La PWA representa los estados con badges; las acciones disponibles dependen del estado y de la propiedad del caso (ver Tabla 5).

| Estado | Significado para el usuario |
| --- | --- |
| ABIERTO | Caso visible en el feed y disponible para matching. |
| EN_REVISION | Hay una coincidencia pendiente de evaluar por el usuario. |
| CONFIRMADO | El usuario confirmó la coincidencia; se coordina la entrega. |
| EN_CUSTODIA | El objeto está bajo custodia física (gestión del operador). |
| DEVUELTO | El objeto fue entregado al propietario verificado. |
| DESCARTADO | El objeto fue descartado/donado al vencer la custodia. |
| CERRADO | Estado terminal; no admite nuevas acciones. |

Tabla 11. Estados del caso visibles en la PWA.

# 7. Validaciones del lado del cliente

La PWA aplica validaciones en cliente para mejorar la experiencia, pero el backend revalida toda solicitud (la PWA nunca es la fuente de verdad). Validaciones del registro (RF-LF-04):

| Validación | Regla | Acción ante fallo |
| --- | --- | --- |
| Tipo de caso | PERDIDO o ENCONTRADO. | Bloquear envío; resaltar selector. |
| Categoría | Debe existir y estar activa en el catálogo. | Solicitar selección válida. |
| Descripción | Mínimo 20 caracteres. | Mostrar contador y bloquear hasta cumplir. |
| Lugar | No vacío, máximo 255 caracteres. | Solicitar completar. |
| Fecha del evento | No futura ni anterior a 90 días. | Solicitar corregir la fecha. |
| Fotografía | JPEG/PNG/WEBP, 50KB–10MB, mín. 200x200 px. | Solicitar una nueva imagen. |
| Fotos adicionales | Máximo 3 imágenes. | Impedir agregar más. |
| Sesión | Activa y con rol comunidad. | Redirigir a inicio de sesión. |

Tabla 12. Validaciones del formulario de registro.

Validaciones de interacción adicionales: el comentario solo se habilita en casos ABIERTO/EN_REVISION; el botón de eliminar comentario propio se deshabilita pasados 5 minutos; las acciones de confirmar/descartar y cancelar solo se muestran cuando el estado y la propiedad del caso lo permiten.

# 8. Vistas de la PWA (mobile-first)

Conjunto mínimo de vistas para el rol comunidad. El diseño es mobile-first y responsive, conforme al estándar GUI. Las rutas se organizan semánticamente bajo el módulo.

| Vista | Ruta sugerida | Contenido principal |
| --- | --- | --- |
| Feed comunitario | /lost-found | Lista de tarjetas con scroll infinito, filtros y acceso a registro. |
| Búsqueda | /lost-found (filtros) | Barra de texto libre y filtros combinables; estado vacío informativo. |
| Registro de caso | /lost-found/nuevo | Formulario por pasos: tipo → ficha → fotos → confirmación. |
| Detalle del caso | /lost-found/casos/[id] | Ficha completa, hilo de chat, panel de match (si propio) y acciones. |
| Mis casos | /lost-found/mis-casos | Historial de casos propios con filtro por estado e historial de transiciones. |
| Coincidencias | panel en detalle propio | Lista de matches ordenados por afinidad con confirmar/descartar. |
| Notificaciones | /notificaciones (transversal) | Centro de notificaciones in-app del usuario. |

Tabla 13. Vistas de la PWA para el Usuario de la comunidad.

Sistema de diseño. Color primario institucional Azul SafeCampus (#001C55), azul complementario (#003087) y rojo institucional (#C8102E) para acentos/alertas; fondo gris muy claro (#F8FAFC), superficies blancas, texto principal gris oscuro (#111827) y secundario gris medio (#6B7280). Reutilizar el kit @safecampus/ui-kit para coherencia con el resto del sistema.

# 9. Consideraciones específicas de la PWA

## 9.1. Instalabilidad y experiencia móvil

- La aplicación debe ser instalable (manifest e íconos institucionales) y comportarse como app en el dispositivo.

- Diseño mobile-first: captura rápida de caso con foto desde la cámara del dispositivo, controles amplios y navegación simple.

- Optimización de imágenes en cliente (compresión/redimensionado) antes de subir, respetando los límites de tamaño.

## 9.2. Notificaciones push

- Solicitar permiso de notificaciones en un momento contextual (p. ej., tras registrar el primer caso), no al arranque.

- Integrar push web con el Servicio de Notificaciones para los eventos de la Tabla 7; el match sugerido debe ser prominente.

## 9.3. Conectividad y degradación

- Manejo explícito de estados de carga, error y éxito en cada operación, con reintentos o degradación cuando aplique.

- Conservar el borrador del formulario de registro ante pérdida de conexión y permitir reenvío sin recapturar datos.

- El feed y el detalle deben tolerar latencia variable mostrando placeholders y mensajes de reintento.

## 9.4. Geolocalización

- Uso opcional de la ubicación para enriquecer el caso (proximidad) y para la búsqueda por radio; solicitar permiso solo cuando el usuario lo active.

# 10. Seguridad y privacidad del rol comunidad

La PWA comunitaria se rige por el estándar de seguridad del proyecto. Lineamientos clave para esta superficie:

- Autenticación institucional (SSO PUCP) y autorización RBAC; el rol comunidad accede solo a sus capacidades.

- Acceso restringido al perfil propio y a la información pública de casos; no se muestra información operativa interna.

- Exposición mínima de datos: el detalle público limita los datos del reportante (primer nombre e inicial).

- La PWA no almacena tokens privilegiados ni credenciales en el código del cliente; toda comunicación va sobre HTTPS.

- La sesión expira por inactividad y se invalida al cerrar sesión; el backend es la fuente de verdad de su validez.

- La autorización no se resuelve solo ocultando menús: cada acción se valida también en el backend (defensa en profundidad).

- Protección de datos personales conforme a RNF-SEG-04: minimización y transmisión/almacenamiento seguros.

# 11. Requisitos no funcionales aplicables

| Código | Requisito | Aplicación en la PWA |
| --- | --- | --- |
| RNF-TEC-01 | Canal web o PWA. | La superficie comunitaria se entrega como PWA. |
| RNF-TEC-02 | Canal móvil para funciones comunitarias. | Mobile-first e instalable; uso de cámara y push. |
| RNF-SEG-04 | Protección de datos personales. | Minimización de datos y HTTPS; acceso restringido. |
| RNF-USA-01 | Claridad y rapidez de interfaces. | Flujos simples, validación inline y estados claros. |

Tabla 14. Requisitos no funcionales que condicionan la PWA comunitaria.

# 12. Plan de implementación para codificación

Secuencia sugerida para construir la extensión, priorizando primero la base de consumo de API y los flujos de mayor valor (registro, feed/búsqueda, detalle) y luego matching, chat y cierre.

| Fase | Entregable | Funcionalidades |
| --- | --- | --- |
| F0 — Base | Scaffolding de la feature y capa de servicio. | Estructura de carpetas, cliente tipado de API, tipos y constantes, sesión/SSO. |
| F1 — Registro | Vista de registro operativa. | Formulario por pasos, validaciones de cliente, subida de fotos, confirmación (RF-LF-01–06). |
| F2 — Feed y búsqueda | Feed y búsqueda operativos. | Listado con cursor, filtros, estado vacío, detalle público (RF-LF-07–10). |
| F3 — Detalle propio | Detalle e historial de casos propios. | Mis casos, historial de transiciones, cancelación (RF-LF-09, 11–14). |
| F4 — Matching | Panel de coincidencias. | Recepción de sugerencias, confirmar/descartar, transición de estado (RF-LF-11). |
| F5 — Chat | Chat comunitario por publicación. | Hilos, respuestas, eliminación propia, participación y notificaciones de hilo. |
| F6 — PWA y notificaciones | PWA instalable con push. | Manifest, push web, degradación offline, optimización de imágenes. |
| F7 — Endurecimiento | Pruebas y ajustes. | Pruebas de UI/integración, accesibilidad, manejo de errores, seguridad. |

Tabla 15. Fases sugeridas de implementación de la PWA comunitaria.

# 13. Criterios de aceptación

La extensión se considera completa cuando, para el rol Usuario de la comunidad sobre la PWA, se cumple lo siguiente:

- Cobertura funcional de los flujos: registrar caso con foto, búsqueda por palabra clave, filtros (categoría/lugar/fecha) y cierre/cancelación de caso propio operan correctamente.

- El usuario puede recibir una coincidencia sugerida, confirmarla o descartarla, y ver el cambio de estado reflejado.

- El chat comunitario respeta las reglas RN-CHAT-01 a RN-CHAT-04.

- Las validaciones de registro impiden casos incompletos y muestran mensajes claros (RF-LF-04).

- La PWA es instalable, mobile-first y maneja estados de carga/error/éxito y degradación de conectividad.

- La superficie no expone acciones ni datos reservados a operación/administración; el control de acceso se verifica en backend.

- Cero errores críticos en la validación con usuarios representativos.

Fin del documento.